МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2022	    № 143-П

Томск

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Томский район» на 2023 - 2025 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Томский район» на 2023 - 2025 годы (далее - Постановление) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Томского района                                                                                       А.А. Терещенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Томского района от 15.04.2022 № 143-П |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 44 694,61 | 36 644,88 | 1 745 | 129 531 779,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 531 779,34 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 2023 год |  |  | Х | Х | Х | 21 697,13 | 17 592,22 | 852 | 58 967 212,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 967 212,66 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6955 | п. Копылово, ул. Новая, д. 4 | 1972 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 1 510,16 | 1 373,10 | 55 | 378 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 975,60 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 2023 | 1 |
| 2 | 6959 | п. Копылово, ул. Новая, д. 8 | 1972 | К | ПСД | 993,72 | 905,30 | 45 | 242 620,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 620,40 | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 2023 | 1 |
| 3 | 8365 | п. Копылово, ул. Песчаная, д. 1/32 | 1973 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 919,00 | 684,00 | 73 | 205 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 884,00 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 2023 | 1 |
| 4 | 7000 | п. Молодежный, д.7 | 1974 | К | СМР | 3 571,30 | 2 664,30 | 114 | 11 959 039,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 959 039,43 | 0,00 | 4 488,62 | 7 193,00 | 2023 | 1 |
| 5 | 7001 | п. Молодежный, д.8 | 1974 | К | СМР | 3 571,30 | 2 668,20 | 115 | 11 959 039,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 959 039,43 | 0,00 | 4 482,06 | 7 193,00 | 2023 | 1 |
| 6 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | ГС | ПСД | 4 579,90 | 3 583,20 | 203 | 218 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 575,20 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 2023 | 1 |
| 7 | 6937 | п. Рассвет, д. 12 | 1969 | ТС ХВС ГВС | СМР | 793,80 | 707,50 | 29 | 4 343 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343 342,50 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2023 | 1 |
| 8 | 6938 | п. Рассвет, д. 13 | 1969 | ТС ХВС ГВС | СМР | 788,07 | 712,56 | 28 | 4 374 405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 374 405,84 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2023 | 1 |
| 9 | 6948 | п. Рассвет, д. 24 | 1983 | К | СМР | 1 221,70 | 921,50 | 36 | 6 628 349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 628 349,50 | 0,00 | 7 193,00 | 7 193,00 | 2023 | 1 |
| 10 | 6819 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 3 | 1963 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 1 040,00 | 950,00 | 38 | 285 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 950,00 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 2023 | 1 |
| 11 | 6820 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 5 | 1963 | ТС ХВС ГВС | СМР | 1 043,80 | 953,80 | 41 | 5 855 378,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 855 378,20 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2023 | 1 |
| 12 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 1963 | К | СМР | 781,20 | 752,90 | 43 | 8 290 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 290 934,80 | 0,00 | 11 012,00 | 11 012,00 | 2023 | 1 |
| 13 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 1950 | К | СМР | 413,70 | 377,00 | 15 | 4 151 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 524,00 | 0,00 | 11 012,00 | 11 012,00 | 2023 | 1 |
| 14 | 7081 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1а | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 469,48 | 338,86 | 17 | 73 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 193,76 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 2023 | 1 |
| 2024 год |  |  | Х | Х | Х | 16 254,87 | 13 443,56 | 662 | 33 312 538,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 312 538,18 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6955 | п. Копылово, ул. Новая, д. 4 | 1972 | ТС ХВС ГВС | СМР | 1 510,16 | 1 373,10 | 55 | 8 429 460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429 460,90 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2024 | 1 |
| 2 | 6959 | п. Копылово, ул. Новая, д. 8 | 1972 | К | СМР | 993,72 | 905,30 | 45 | 9 969 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 969 163,60 | 0,00 | 11 012,00 | 11 012,00 | 2024 | 1 |
| 3 | 6960 | п. Копылово, ул. Новая, д. 9 | 1972 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 792,70 | 731,70 | 29 | 220 241,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 241,70 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 2024 | 1 |
| 4 | 6961 | п. Копылово, ул. Новая, д. 10 | 1972 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 803,50 | 741,20 | 29 | 223 101,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 101,20 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 2024 | 1 |
| 5 | 6962 | п. Копылово, ул. Новая, д. 11 | 1972 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 803,50 | 738,70 | 29 | 222 348,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 348,70 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 2024 | 1 |
| 6 | 8365 | п. Копылово, ул. Песчаная, д. 1/32 | 1973 | ТС ХВС ГВС | СМР | 919,00 | 684,00 | 73 | 4 199 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 076,00 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2024 | 1 |
| 7 | 7004 | п. Молодежный, д. 12 | 1978 | К | ПСД | 3 571,30 | 2 673,40 | 115 | 842 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 121,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 2024 | 1 |
| 8 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | ГС | СМР | 4 579,90 | 3 583,20 | 203 | 1 644 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 688,80 | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 2024 | 1 |
| 9 | 6819 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 3 | 1963 | ТС ХВС ГВС | СМР | 1 040,00 | 950,00 | 38 | 5 832 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 832 050,00 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2024 | 1 |
| 10 | 7081 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1а | 1967 | ТС ХВС | СМР | 469,48 | 338,86 | 17 | 1 512 332,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 332,18 | 0,00 | 4 463,00 | 4 463,00 | 2024 | 1 |
| 11 | 7139 | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 1 | 1972 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 771,61 | 724,10 | 29 | 217 954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 954,10 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 2024 | 1 |
| 2025 год |  |  | Х | Х | Х | 6 742,61 | 5 609,10 | 231 | 37 252 028,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 252 028,50 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6960 | п. Копылово, ул. Новая, д. 9 | 1972 | ТС ХВС ГВС | СМР | 792,70 | 731,70 | 29 | 4 491 906,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 491 906,30 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2025 | 1 |
| 2 | 6961 | п. Копылово, ул. Новая, д. 10 | 1972 | ТС ХВС ГВС | СМР | 803,50 | 741,20 | 29 | 4 550 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 226,80 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2025 | 1 |
| 3 | 6962 | п. Копылово, ул. Новая, д. 11 | 1972 | ТС ХВС ГВС | СМР | 803,50 | 738,70 | 29 | 4 534 879,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 534 879,30 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2025 | 1 |
| 4 | 7004 | п. Молодежный, д. 12 | 1978 | К | СМР | 3 571,30 | 2 673,40 | 115 | 19 229 766,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 229 766,20 | 0,00 | 7 193,00 | 7 193,00 | 2025 | 1 |
| 5 | 7139 | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 1 | 1972 | ТС ХВС ГВС | СМР | 771,61 | 724,10 | 29 | 4 445 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 249,90 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2025 | 1 |

| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Томскому району |  |  | 36 644,88 |  |  |  |  | 129 531 779,34 |  |  |
| 2023 год |  |  | 17 592,22 |  |  |  |  | 58 967 212,66 |  |  |
| 1 | 6955 | п. Копылово, ул. Новая, д. 4 | 1 373,10 | К | 3 |  | Итого | 378 975,60 | 276,00 | 276,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 236 173,20 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 42 566,10 | 31,00 | 31,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 100 236,30 | 73,00 | 73,00 |
| 2 | 6959 | п. Копылово, ул. Новая, д. 8 | 905,30 | К | 2 |  | Итого | 242 620,40 | 268,00 | 268,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 242 620,40 | 268,00 | 268,00 |
| 3 | 8365 | п. Копылово, ул. Песчаная, д. 1/32 | 684,00 | К | 3 |  | Итого | 205 884,00 | 301,00 | 301,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 117 648,00 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30 096,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58 140,00 | 85,00 | 85,00 |
| 4 | 7000 | п. Молодежный, д. 7 | 2 664,30 | П | 5 | крыша | Итого | 11 959 039,43 | 4 488,62 | 7 193,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11 708 478,00 | 4 394,58 | 7 042,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 250 561,43 | 94,04 | 151,00 |
| 5 | 7001 | п. Молодежный, д. 8 | 2 668,20 | П | 5 | крыша | Итого | 11 959 039,43 | 4 482,06 | 7 193,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11 708 478,00 | 4 388,15 | 7 042,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 250 561,43 | 93,91 | 151,00 |
| 6 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3 583,20 | П | 5 |  | Итого | 218 575,20 | 61,00 | 61,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 218 575,20 | 61,00 | 61,00 |
| 7 | 6937 | п. Рассвет, д. 12 | 707,50 | К | 2 |  | Итого | 4 343 342,50 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 678 595,00 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 57 307,50 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 413 180,00 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 490,00 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 161 007,50 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 24 762,50 | 35,00 | 35,00 |
| 8 | 6938 | п. Рассвет, д. 13 | 712,56 | К | 2 |  | Итого | 4 374 405,84 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 697 752,16 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 57 717,36 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 416 135,04 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 550,72 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 169 310,96 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 24 939,60 | 35,00 | 35,00 |
| 9 | 6948 | п. Рассвет, д. 24 | 921,50 | К | 5 |  | Итого | 6 628 349,50 | 7 193,00 | 7 193,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую | 6 489 203,00 | 7 042,00 | 7 042,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 139 146,50 | 151,00 | 151,00 |
| 10 | 6819 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 3 | 950,00 | К | 3 |  | Итого | 285 950,00 | 301,00 | 301,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 163 400,00 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41 800,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 80 750,00 | 85,00 | 85,00 |
| 11 | 6820 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 5 | 953,80 | К | 3 |  | Итого | 5 855 378,20 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3 611 086,80 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 77 257,80 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 557 019,20 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 11 445,60 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 565 185,80 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 33 383,00 | 35,00 | 35,00 |
| 12 | 6868 | c. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 752,90 | К | 2 | крыша | Итого | 8 290 934,80 | 11 012,00 | 11 012,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 8 117 014,90 | 10 781,00 | 10 781,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 173 919,90 | 231,00 | 231,00 |
| 13 | 6999 | c. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 377,00 | К | 2 | крыша | Итого | 4 151 524,00 | 11 012,00 | 11 012,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 4 064 437,00 | 10 781,00 | 10 781,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 87 087,00 | 231,00 | 231,00 |
| 14 | 7081 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1а | 338,86 | Д | 2 |  | Итого | 73 193,76 | 216,00 | 216,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58 283,92 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14 909,84 | 44,00 | 44,00 |
| 2024 год |  |  | 13 443,56 |  |  |  |  | 33 312 538,18 |  |  |
| 1 | 6955 | п. Копылово, ул. Новая, д. 4 | 1 373,10 | К | 3 |  | Итого | 8 429 460,90 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5 198 556,60 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 111 221,10 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 801 890,40 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 16 477,20 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2 253 257,10 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 48 058,50 | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 6959 | п. Копылово, ул. Новая, д. 8 | 905,30 | К | 2 | крыша | Итого | 9 969 163,60 | 11 012,00 | 11 012,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 9 760 039,30 | 10 781,00 | 10 781,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 209 124,30 | 231,00 | 231,00 |
| 3 | 6960 | п. Копылово, ул. Новая, д. 9 | 731,70 | К | 2 |  | Итого | 220 241,70 | 301,00 | 301,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 125 852,40 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32 194,80 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 62 194,50 | 85,00 | 85,00 |
| 4 | 6961 | п. Копылово, ул. Новая, д. 10 | 741,20 | К | 2 |  | Итого | 223 101,20 | 301,00 | 301,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 127 486,40 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32 612,80 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 63 002,00 | 85,00 | 85,00 |
| 5 | 6962 | п. Копылово, ул. Новая, д. 11 | 738,70 | К | 2 |  | Итого | 222 348,70 | 301,00 | 301,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 127 056,40 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32 502,80 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 62 789,50 | 85,00 | 85,00 |
| 6 | 8365 | п. Копылово, ул. Песчаная, д. 1/32 | 684,00 | К | 3 |  | Итого | 4 199 076,00 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 589 624,00 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 55 404,00 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 399 456,00 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 208,00 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 122 444,00 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 23 940,00 | 35,00 | 35,00 |
| 7 | 7004 | п. Молодежный, д. 12 | 2 673,40 | П | 5 |  | Итого | 842 121,00 | 315,00 | 315,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 842 121,00 | 315,00 | 315,00 |
| 8 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3 583,20 | П | 5 |  | Итого | 1 644 688,80 | 459,00 | 459,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 1 608 856,80 | 449,00 | 449,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 35 832,00 | 10,00 | 10,00 |
| 9 | 6819 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 3 | 950,00 | К | 3 |  | Итого | 5 832 050,00 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3 596 700,00 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 76 950,00 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 554 800,00 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 11 400,00 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 558 950,00 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 33 250,00 | 35,00 | 35,00 |
| 10 | 7081 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1а | 338,86 | Д | 2 |  | Итого | 1 512 332,18 | 4 463,00 | 4 463,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 282 923,96 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 27 447,66 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 197 894,24 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 066,32 | 12,00 | 12,00 |
| 11 | 7139 | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 1 | 724,10 | К | 2 |  | Итого | 217 954,10 | 301,00 | 301,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 124 545,20 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31 860,40 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61 548,50 | 85,00 | 85,00 |
| 2025 год |  |  | 5 609,10 |  |  |  |  | 37 252 028,50 |  |  |
| 1 | 6960 | п. Копылово, ул. Новая, д. 9 | 731,70 | К | 2 |  | Итого | 4 491 906,30 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 770 216,20 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 59 267,70 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 427 312,80 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 780,40 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 200 719,70 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 609,50 | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 6961 | п. Копылово, ул. Новая, д. 10 | 741,20 | К | 2 |  | Итого | 4 550 226,80 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 806 183,20 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 60 037,20 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 432 860,80 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 894,40 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 216 309,20 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 942,00 | 35,00 | 35,00 |
| 3 | 6962 | п. Копылово, ул.Новая, д. 11 | 738,70 | К | 2 |  | Итого | 4 534 879,30 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 796 718,20 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 59 834,70 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 431 400,80 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 864,40 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 212 206,70 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 854,50 | 35,00 | 35,00 |
| 4 | 7004 | п. Молодежный, д. 12 | 2 673,40 | П | 5 |  | Итого | 19 229 766,20 | 7 193,00 | 7 193,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 18 826 082,80 | 7 042,00 | 7 042,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 403 683,40 | 151,00 | 151,00 |
| 5 | 7139 | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 1 | 724,10 | К | 2 |  | Итого | 4 445 249,90 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 741 442,60 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 58 652,10 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 422 874,40 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 689,20 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 188 248,10 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 343,50 | 35,00 | 35,00 |
| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД - многоквартирный дом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |