МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022	№ 532-П

Томск

О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 15.04.2022 № 143-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Томский район» на 2023-2025 годы"

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Томского района от 15.04.2022 № 143-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Томский район» на 2023-2025 годы» (далее – постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия

Главы Томского района                                                                                    А.Н. Масловский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Томского района от 27.12.2022 № 532-П |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 47 079,77 | 37 854,20 | 1 783 | 114 593 278,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 698 435,42 | 894 843,47 | Х | Х | Х | Х |
| 2023 год |  |  | Х | Х | Х | 30 328,07 | 24 563,64 | 1 119 | 66 590 753,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 695 909,64 | 894 843,47 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 711,10 | 652,70 | 26 | 1 340 626,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 611,38 | 18 015,28 | 2 053,97 | 6 139,00 | 2023 | 1 |
| 2 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1 076,30 | 651,10 | 26 | 1 362 440,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 131,92 | 18 308,41 | 2 092,52 | 6 410,00 | 2023 | 1 |
| 3 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 438,08 | 399,28 | 16 | 872 524,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 800,01 | 11 724,95 | 2 185,25 | 6 139,00 | 2023 | 1 |
| 4 | 6959 | п. Копылово, ул. Новая, д. 8 | 1972 | К | ПСД | 993,72 | 905,30 | 45 | 242 620,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 360,08 | 3 260,32 | 268,00 | 268,00 | 2023 | 1 |
| 5 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1972 | К | СМР (з) | 1 605,60 | 1 094,70 | 43 | 3 810 388,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759 184,41 | 51 203,82 | 3 480,76 | 7 002,00 | 2023 | 1 |
| 6 | 8365 | п. Копылово, ул. Песчаная, д. 1/32 | 1973 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 919,00 | 684,00 | 73 | 205 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 117,34 | 2 766,66 | 301,00 | 301,00 | 2023 | 1 |
| 7 | 7000 | п. Молодежный, д.7 | 1974 | К | СМР | 3 571,30 | 2 664,30 | 114 | 12 144 928,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 981 725,68 | 163 203,00 | 4 558,39 | 7 193,00 | 2023 | 1 |
| 8 | 7001 | п. Молодежный, д.8 | 1974 | К | СМР | 3 571,30 | 2 668,20 | 115 | 12 144 928,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 981 725,69 | 163 202,99 | 4 551,73 | 7 193,00 | 2023 | 1 |
| 9 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | ГС | ПСД | 4 579,90 | 3 583,20 | 203 | 218 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 638,00 | 2 937,20 | 61,00 | 61,00 | 2023 | 1 |
| 10 | 6948 | п. Рассвет, д. 24 | 1983 | К | СМР | 1 221,70 | 921,50 | 36 | 3 897 866,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 487,00 | 52 379,35 | 4 229,91 | 7 193,00 | 2023 | 1 |
| 11 | 6818 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС, ПУ УУ | СМР (з) | 1 084,13 | 636,40 | 25 | 2 834 939,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 843,56 | 38 095,78 | 4 454,65 | 9 081,00 | 2023 | 1 |
| 12 | 6819 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 3 | 1963 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 1 040,00 | 950,00 | 38 | 285 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 107,42 | 3 842,58 | 301,00 | 301,00 | 2023 | 1 |
| 13 | 6820 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 5 | 1963 | ТС ХВС ГВС | СМР | 1 043,80 | 953,80 | 41 | 5 854 767,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 776 091,67 | 78 676,10 | 6 138,36 | 6 139,00 | 2023 | 1 |
| 14 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 1963 | К | СМР | 781,20 | 752,90 | 43 | 4 341 707,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 363,60 | 58 343,66 | 5 766,65 | 11 012,00 | 2023 | 1 |
| 15 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 1950 | К | СМР | 413,70 | 377,00 | 15 | 2 362 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 313,81 | 31 741,19 | 6 265,40 | 11 012,00 | 2023 | 1 |
| 16 | 7061 | с. Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 1960 | ТС | СМР | 410,26 | 390,00 | 15 | 740 233,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 286,63 | 9 947,23 | 1 898,04 | 3 867,00 | 2023 | 1 |
| 17 | 7080 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1957 | ТС, ХВС | СМР | 557,50 | 507,50 | 13 | 963 417,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 471,21 | 12 946,36 | 1 898,36 | 4 463,00 | 2023 | 1 |
| 18 | 7081 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1а | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 469,48 | 338,86 | 17 | 73 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 210,19 | 983,57 | 216,00 | 216,00 | 2023 | 1 |
| 19 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 1965 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2 690,40 | 2 499,20 | 99 | 5 928 733,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 063,43 | 79 670,05 | 2 372,25 | 6 139,00 | 2023 | 1 |
| 20 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2 857,70 | 2 655,80 | 105 | 6 799 636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 708 263,16 | 91 373,20 | 2 560,30 | 6 139,00 | 2023 | 1 |
| 21 | 8227 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 1963 | ХВС | СМР | 291,90 | 277,90 | 11 | 165 335,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 113,45 | 2 221,77 | 594,95 | 596,00 | 2023 | 1 |
| 2024 год |  |  | Х | Х | Х | 12 376,90 | 9 875,96 | 520 | 24 222 532,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 222 532,78 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6959 | п. Копылово, ул. Новая, д. 8 | 1972 | К | СМР | 993,72 | 905,30 | 45 | 9 969 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 969 163,60 | 0,00 | 11 012,00 | 11 012,00 | 2024 | 1 |
| 2 | 6961 | п. Копылово, ул. Новая, д. 10 | 1972 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 803,50 | 741,20 | 29 | 223 101,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 101,20 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 2024 | 1 |
| 3 | 8365 | п. Копылово, ул. Песчаная, д. 1/32 | 1973 | ТС ХВС ГВС | СМР | 919,00 | 684,00 | 73 | 4 199 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 076,00 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2024 | 1 |
| 4 | 7004 | п. Молодежный, д. 12 | 1978 | К | ПСД | 3 571,30 | 2 673,40 | 115 | 842 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 121,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 2024 | 1 |
| 5 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | ГС | СМР | 4 579,90 | 3 583,20 | 203 | 1 644 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 688,80 | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 2024 | 1 |
| 6 | 6819 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 3 | 1963 | ТС ХВС ГВС | СМР | 1 040,00 | 950,00 | 38 | 5 832 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 832 050,00 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2024 | 1 |
| 7 | 7081 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1а | 1967 | ТС ХВС | СМР | 469,48 | 338,86 | 17 | 1 512 332,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 332,18 | 0,00 | 4 463,00 | 4 463,00 | 2024 | 1 |
| 2025 год |  |  | Х | Х | Х | 4 374,80 | 3 414,60 | 144 | 23 779 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 779 993,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6961 | п. Копылово, ул. Новая, д. 10 | 1972 | ТС ХВС ГВС | СМР | 803,50 | 741,20 | 29 | 4 550 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 226,80 | 0,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | 2025 | 1 |
| 2 | 7004 | п. Молодежный, д. 12 | 1978 | К | СМР | 3 571,30 | 2 673,40 | 115 | 19 229 766,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 229 766,20 | 0,00 | 7 193,00 | 7 193,00 | 2025 | 1 |

| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Томскому району |  |  | 37 854,20 |  |  |  |  | 114 593 278,89 |  |  |
| 2023 год |  |  | 24 563,64 |  |  |  |  | 66 590 753,11 |  |  |
| 1 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 652,70 | К | 2 |  | Итого | 1 340 626,66 | 2 053,97 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 823 980,36 | 1 262,42 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 40 467,40 | 62,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 196 783,68 | 301,49 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 179,70 | 11,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 264 383,12 | 405,06 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 832,40 | 12,00 | 35,00 |
| 2 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 651,10 | К | 2 |  | Итого | 1 362 440,33 | 2 092,52 | 6 410,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 838 838,93 | 1 288,34 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 40 368,20 | 62,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 200 619,28 | 308,12 | 849,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 10 417,60 | 16,00 | 18,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 264 383,12 | 406,06 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 813,20 | 12,00 | 35,00 |
| 3 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 399,28 | Д | 2 |  | Итого | 872 524,96 | 2 185,25 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 713 031,26 | 1 785,79 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 258,87 | 38,22 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 32 309,93 | 80,92 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 691,43 | 1,73 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 108 902,95 | 272,75 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2 330,52 | 5,84 | 35,00 |
| 4 | 6959 | п. Копылово, ул. Новая, д. 8 | 905,30 | К | 2 |  | Итого | 242 620,40 | 268,00 | 268,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 242 620,40 | 268,00 | 268,00 |
| 5 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1 094,70 | К | 3 |  | Итого | 3 810 388,23 | 3 480,76 | 7 002,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 3 692 160,63 | 3 372,76 | 6 855,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 118 227,60 | 108,00 | 147,00 |
| 6 | 8365 | п. Копылово, ул. Песчаная, д. 1/32 | 684,00 | К | 3 |  | Итого | 205 884,00 | 301,00 | 301,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 117 648,00 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30 096,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58 140,00 | 85,00 | 85,00 |
| 7 | 7000 | п. Молодежный, д. 7 | 2 664,30 | П | 5 | крыша | Итого | 12 144 928,68 | 4 558,39 | 7 193,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11 895 620,06 | 4 464,82 | 7 042,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 249 308,62 | 93,57 | 151,00 |
| 8 | 7001 | п. Молодежный, д. 8 | 2 668,20 | П | 5 | крыша | Итого | 12 144 928,68 | 4 551,73 | 7 193,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11 895 620,06 | 4 458,29 | 7 042,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 249 308,62 | 93,44 | 151,00 |
| 9 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3 583,20 | П | 5 |  | Итого | 218 575,20 | 61,00 | 61,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 218 575,20 | 61,00 | 61,00 |
| 10 | 6948 | п. Рассвет, д. 24 | 921,50 | К | 5 |  | Итого | 3 897 866,35 | 4 229,91 | 7 193,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую | 3 759 415,58 | 4 079,66 | 7 042,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 138 450,77 | 150,25 | 151,00 |
| 11 | 6818 | с. Богашево, ул.Новостройка, д. 1 | 636,40 | К | 2 |  | Итого | 2 834 939,34 | 4 454,65 | 9 081,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 231 454,29 | 1 935,04 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 39 062,23 | 61,38 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 182 717,63 | 287,11 | 849,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 10 080,58 | 15,84 | 18,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 243 712,28 | 382,95 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 560,43 | 11,88 | 35,00 |
|  |  |  |  |  |  | установка коллективных приборов учета потребления и регулирования потребления этих ресурсов | ремонт | 1 086 955,14 | 1 707,97 | 2 615,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 33 396,76 | 52,48 | 56,00 |
| 12 | 6819 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 3 | 950,00 | К | 3 |  | Итого | 285 950,00 | 301,00 | 301,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 163 400,00 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41 800,00 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 80 750,00 | 85,00 | 85,00 |
| 13 | 6820 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 5 | 953,80 | К | 3 |  | Итого | 5 854 767,77 | 6 138,36 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3 611 086,80 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 76 871,51 | 80,59 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 557 019,20 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 11 388,37 | 11,94 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 565 185,80 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 33 216,09 | 34,83 | 35,00 |
| 14 | 6868 | c. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 752,90 | К | 2 | крыша | Итого | 4 341 707,26 | 5 766,65 | 11 012,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 4 168 656,96 | 5 536,81 | 10 781,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 173 050,30 | 229,84 | 231,00 |
| 15 | 6999 | c. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 377,00 | К | 2 | крыша | Итого | 2 362 055,00 | 6 265,40 | 11 012,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 275 403,44 | 6 035,56 | 10 781,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 86 651,56 | 229,84 | 231,00 |
| 16 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 390,00 | Д | 2 |  | Итого | 740 233,86 | 1 898,04 | 3 867,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 716 053,86 | 1 836,04 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 24 180,00 | 62,00 | 81,00 |
| 17 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 507,50 | Д | 2 |  | Итого | 963 417,57 | 1 898,36 | 4 463,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 863 371,44 | 1 701,22 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 31 465,00 | 62,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 62 998,63 | 124,14 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 5 582,50 | 11,00 | 12,00 |
| 18 | 7081 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1а | 338,86 | Д | 2 |  | Итого | 73 193,76 | 216,00 | 216,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58 283,92 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14 909,84 | 44,00 | 44,00 |
| 19 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 2 499,20 | К | 4 |  | Итого | 5 928 733,48 | 2 372,25 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4 296 595,59 | 1 719,19 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 82 014,99 | 32,82 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 445 705,30 | 178,34 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 507,79 | 3,40 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 075 382,51 | 430,29 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 20 527,30 | 8,21 | 35,00 |
| 20 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 2 655,80 | К | 4 |  | Итого | 6 799 636,36 | 2 560,30 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5 295 822,27 | 1 994,07 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 101 088,60 | 38,06 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 448 324,88 | 168,81 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 558,26 | 3,22 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 928 125,94 | 349,47 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 17 716,41 | 6,67 | 35,00 |
| 21 | 8227 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 277,90 | К | 2 |  | Итого | 165 335,22 | 594,95 | 596,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 162 293,60 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 3 041,62 | 10,95 | 12,00 |
| 2024 год |  |  | 9 875,96 |  |  |  |  | 24 222 532,78 |  |  |
| 1 | 6959 | п. Копылово, ул. Новая, д. 8 | 905,30 | К | 2 | крыша | Итого | 9 969 163,60 | 11 012,00 | 11 012,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 9 760 039,30 | 10 781,00 | 10 781,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 209 124,30 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 6961 | п. Копылово, ул. Новая, д. 10 | 741,20 | К | 2 |  | Итого | 223 101,20 | 301,00 | 301,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 127 486,40 | 172,00 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32 612,80 | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 63 002,00 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 8365 | п. Копылово, ул. Песчаная, д. 1/32 | 684,00 | К | 3 |  | Итого | 4 199 076,00 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 589 624,00 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 55 404,00 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 399 456,00 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 208,00 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 122 444,00 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 23 940,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4 | 7004 | п. Молодежный, д. 12 | 2 673,40 | П | 5 |  | Итого | 842 121,00 | 315,00 | 315,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 842 121,00 | 315,00 | 315,00 |
| 5 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3 583,20 | П | 5 |  | Итого | 1 644 688,80 | 459,00 | 459,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 1 608 856,80 | 449,00 | 449,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 35 832,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | 6819 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 3 | 950,00 | К | 3 |  | Итого | 5 832 050,00 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3 596 700,00 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 76 950,00 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 554 800,00 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 11 400,00 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 558 950,00 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 33 250,00 | 35,00 | 35,00 |
| 7 | 7081 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1а | 338,86 | Д | 2 |  | Итого | 1 512 332,18 | 4 463,00 | 4 463,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 282 923,96 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 27 447,66 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 197 894,24 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 066,32 | 12,00 | 12,00 |
| 2025 год |  |  | 3 414,60 |  |  |  |  | 23 779 993,00 |  |  |
| 1 | 6961 | п. Копылово, ул. Новая, д. 10 | 741,20 | К | 2 |  | Итого | 4 550 226,80 | 6 139,00 | 6 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 806 183,20 | 3 786,00 | 3 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 60 037,20 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 432 860,80 | 584,00 | 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 894,40 | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 216 309,20 | 1 641,00 | 1 641,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 942,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 7004 | п. Молодежный, д. 12 | 2 673,40 | П | 5 |  | Итого | 19 229 766,20 | 7 193,00 | 7 193,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 18 826 082,80 | 7 042,00 | 7 042,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 403 683,40 | 151,00 | 151,00 |
| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД - многоквартирный дом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |