МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.06.2022                                                                   				№ 182-Р

Томск

Об утверждении Плана-графика перехода органами и структурными подразделениями Администрации Томского района на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 года № 1738 ««О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в целях, определенных пунктом 3 части 2 статьи 4 Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», на переходный период», в целях организации мер по переходу органов и структурных подразделений Администрации Томского района на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить План-график перехода органами и структурными подразделениями Администрации Томского района на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации (далее – Единый регистр населения) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Томского района:

2.1. организовать работу по переходу на использование сведений, содержащихся в Едином регистре населения;

2.2. в срок до 22 июня 2022 года утвердить Планы-графики перехода          органов местного самоуправления сельских поселений Томского района на          использование сведений, содержащихся в Едином регистре населения и представить их в Управление Делами Администрации Томского района.

3. Управлению Делами разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления Делами.

Глава Томского района                                                                          А.А.Терещенко

Приложение к распоряжению

Администрации Томского

района от 24.06.2022 № 182-Р

План-график перехода органами и структурными подразделениями Администрации Томского района на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель (органы и структурные подразделениями Администрации Томского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение потребности в использовании сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации (далее - ЕРН): в том числе проведение анализа информационных ресурсов органами и структурными подразделениями Администрации Томского района, содержащих и(или) использующих сведения о населении Российской Федерации, и направление информации по результатам анализа в адрес Управления Делами с целью определения перечня информационных ресурсов | до 01.09.2022 | 1.Управление земельно-имущественных отношений, 2.Управление по экономической политике, 3.Управление по социальной политике, 4.Управление Делами, 5.Управление по социально-экономическому развитию села, 6.Управление территориального развития, 7.Управление образования, 8.Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму, 9.Управление ЖКХ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 10. Управление финансов |
| 2 | Обеспечение подключения к видам сведений государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, размещенным на технологическом портале системы взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): в том числе подготовка муниципального правового акта, в соответствии с которым должен быть предоставлен доступ сотрудникам (информация о наименовании вида сведений, контактные данные сотрудников), и предоставление муниципального правового акта в Управление Делами, также направления заявки в Ситуационный центр участниками СМЭВ, выступающим в роли потребителя сведений, содержащихся в ЕРН | до 01.01.2023 | Органы и структурные подразделениями Администрации Томского района, использующие сведения о населении Российской Федерации в информационных ресурсах |
| 3 | Первоначальное приведение сведений, содержащихся в иных информационных ресурсах, в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН | с 01.01.2023 по 31.12.2025 | Органы и структурные подразделениями Администрации Томского района, использующие сведения о населении Российской Федерации в информационных ресурсах |
| 4 | Обеспечение перехода на использование ЕРН | с 01.01.2023 | Органы и структурные подразделениями Администрации Томского района, использующие сведения о населении Российской Федерации в информационных ресурсах |
| 5 | Одновременное тестовое использование Единого регистра населения при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнения государственных и муниципальных функций | с 01.01.2023 по 31.12.2025 (по мере технической готовности) | Органы и структурные подразделениями Администрации Томского района, уполномоченные на предоставление государственных и муниципальных услуг, выполнение государственных и муниципальных функций |