Приложение

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие информационного общества в Томском районе на 2016 - 2020 годы» ЗА 2019 ГОД

 (название программы)

  Управление Делами Администрации Томского района

(Ответственный исполнитель муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | Итого за счёт всех источников, тыс. руб. | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Муниципальная программа (МП), всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  | **Цель МП** Повышение эффективности системы муниципального управления в Томском районе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Доля жителей Томского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, % | 447 | 447 |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 (ПП1),** Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений, **всего** |  |  |  |  | 1506 | 1244,999 |  |  | 1506 | 1244,999 |  | х | х | х | 261001руб. экономия за счет торгов |
|  | Цель ПП1 Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района, % | 94,3 | 94,3 |  |
| **1.1** | **Задача 1 Подпрограммы 1,** Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество органов местного самоуправления на территории Томского района предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, ед. | 17 | 17 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля отказоустойчивого оборудования,% | 31 | 31 |  |
| **1.2** | **Задача 2 Подпрограммы 1,** Создание центра обработки данных на территории Томского района, **всего** |  |  |  |  | 785 | 524 |  |  | 785 | 524 |  | Доля структурных подразделений, формирующих собственные информационные ресурсы в центре обработке данных,% | 68 | 68 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1 Создание центра обработки данных на территории Томского района |  |  |  |  | 785 | 524 |  |  | 785 | 524 |  | Наличие центра обработки данных,% | 90 | 90 |  |
| **1.3** | **Задача 3 Подпрограммы 1,** Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе, **всего** |  |  |  |  | 218 | 218 |  |  | 218 | 218 |  | Количество администраций сельских поселений, включенных в систему электронного документооборота в Томском районе, ед. | 17 | 19 |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1 Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе. |  |  |  |  | 218 | 218 |  |  | 218 | 218 |  | Наличие программного обеспечения системы документооборота, % | 100 | 100 |  |
| **1.4** | **Задача 4 Подпрограммы 1,** Обеспечение автоматизированного учета земельных участков, **всего** |  |  |  |  | 503 | 502,999 |  |  | 503 | 502,999 |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 40 | 40 |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1Обслуживание и модернизация геоинформационной системы учёта земельных участков на территории Томского района и градостроительной документации Томского района. |  |  |  |  | 503 | 502,999 |  |  | 503 | 502,999 |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 40 | 40 |  |