|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ТОМСКОМ РАЙОНЕ"  ЗА 2023 ГОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **(ответственный исполнитель муниципальной программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс.руб. | | Областный бюджет, тыс.руб. | | Местный бюджет, тыс.руб. | | Бюджетов сельских поселений (по согласованию), тыс.руб. | | Внебюджетных источников (по согласованию), тыс.руб. | | Итого за счет всех источников, (тыс. рублей) | | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед.изм | Значение показателя | | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **Муниципальная программа (МП), всего** |  |  |  |  | **5 588.0** | **5 039.6** |  |  |  |  | **5 588.0** | **5 039.6** |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | **Цель МП "Повышение эффективности системы муниципального управления в Томском районе"** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **Доля жителей Томского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, Процент** | **71.0** | **71.0** |  |
| **1** | **Подпрограмма (ПП) 1 "Модернизация сетевой инфраструктуры администрации Томского района и сельских поселений", всего** |  |  |  |  | **5 588.0** | **5 039.6** |  |  |  |  | **5 588.0** | **5 039.6** |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | Цель ПП  "Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района, Процент, | 97,4000, | 97,4000, |  |
| **1.1** | **Задача 1 подпрограммы 1"Обеспечение бесперебойной работы информационных систем", всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Количество органов местного самоуправления на территории Томского района предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, Единица,** | **20.0** | **20.0** |  |
| **1.1.1** | Основное мероприятие 1 Обеспечение бесперебойной работы информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество органов местного самоуправления на территории Томского района, предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, Единица | 20.0 | 20.0 |  |
|  |  |  |  | **4 714.0** | **4 165.6** |  |  |  |  | **4 714.0** | **4 165.6** | **86.0** | **86.0** |  |
| **1.2.1** | Основное мероприятие 1 Развитие центра обработки данных на территории Томского района |  |  |  |  | 4 714.0 | 4 165.6 |  |  |  |  | 4 714.0 | 4 165.6 | **Экономия по закупке** | Доля структурных подразделений, формирующих собственные информационные ресурсы в центре обработке данных, Процент | 86.0 | 86.0 | . . . |
|  |  |  |  | **229.0** | **229.0** |  |  |  |  | **229.0** | **229.0** | **19.0** | **19.0** |  |
| **1.3.1** | Основное мероприятие 1 Развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе |  |  |  |  | 229.0 | 229.0 |  |  |  |  | 229.0 | 229.0 |  | Количество администраций сельских поселений, включенных в систему электронного документооборота в Томском районе, Единица | 19.0 | 19.0 |  |
|  |  |  |  | **645.0** | **645.0** |  |  |  |  | **645.0** | **645.0** | **5.0** | **5.0** |  |
| **1.4.1** | Основное мероприятие 1 Обеспечение автоматизированного учета земельных участков |  |  |  |  | 645.0 | 645.0 |  |  |  |  | 645.0 | 645.0 |  | Количество обновлений программного комплекса, Единица | 5.0 | 5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.0** | **0.0** |  |
| **1.5.1** | Основное мероприятие 1 Обслуживание и модернизация геоинформационной системы учёта земельных участков на территории Томского района и градостроительной документации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обновлений геоинформационной системы, Единица | 0.0 | 0.0 | . . . |